Bildirishnomaga ilova sifatida loyihani bosqichma-bosqich amalga oshirish grafigi (Gantt chart asosida). Ushbu grafik mablag‘ ajratilgandan so‘ng 6 oy ichida tizimni to‘liq foydalanishga topshirishni ko‘zda tutadi.

### ILOVA №1: “AI-Philharmonic Dashboard 2026” loyihasini amalga oshirish jadvali (Timeline)

Ushbu grafik loyihaning texnik qurilishi, ma’lumotlar bazasini shakllantirish va xodimlarni o‘qitish bosqichlarini qamrab oladi:

| Bosqich | Tadbir nomi | Muddat | Kutilayotgan natija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Texnik infratuzilmani sozlash | 1-oy | Server va bulutli xizmatlarni xarid qilish, AI modellarini (GPT-4o/Llama 3) ulash. |
| 2-bosqich | Ma’lumotlar bazasini yuklash (RAG) | 1-2 oy | Mavjud barcha memorandumlar va ichki hujjatlarni raqamlashtirish hamda AI xotirasiga kiritish. |
| 3-bosqich | Web-Dashboardni ishlab chiqish | 2-4 oy | Grantlar radari, xalqaro xarita va loyiha generatori interfeysini yakunlash. |
| 4-bosqich | Tizimni testdan o‘tkazish | 4-5 oy | AI agentlarining grant qidirish va hujjat yozish aniqligini amaliyotda tekshirish. |
| 5-bosqich | Kadrlar malakasini oshirish | 5-oy | Filarmoniya xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish bo‘limi xodimlari uchun tizimdan foydalanish bo‘yicha seminar-trening. |
| 6-bosqich | To‘liq ishga tushirish | 6-oy | Birinchi xalqaro grant arizasini tizim orqali yuborish va monitoringni boshlash. |

### ILOVA №2: Loyiha samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari (KPI)

Loyihani moliyalashtirish natijasida erishiladigan aniq raqamli ko‘rsatkichlar:

- Raqamli qamrov: Xalqaro hamkorlik shartnomalarining 100% raqamli monitoringga o‘tkazilishi.

- Grant samaradorligi: Bir yil ichida kamida 12 ta xalqaro loyiha (proposal) tayyorlash va topshirish.

- Investitsiya salmog‘i: Hududiy filarmoniyalar infratuzilmasiga jalb etilgan xususiy sarmoyalar hajmining 20% ga o‘sishi.

- Kadrlar rivoji: Yiliga kamida 25 nafar yosh ijodkorning xorijiy davlatlarda malaka oshirishiga ko‘maklashish.